Проект «Аллсан»

Вопросы к заказчику перед началом работ

1. Расхождения в присланных документах

Присланные файлы в нескольких местах описывают структуру по-разному. Ниже — все найденные расхождения. Их нужно свести до старта, иначе работа и приёмка пойдут по разным документам.

| № | Что расходится | Что нужно уточнить |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Отзывы. В «Структуре навигации» и «Схеме структуры» — раздел «Наш опыт». В «Структуре сайта» — раздел «О компании». | В каком разделе размещаем отзывы? Ответ : Делаем согласно Структуре навигации. Файл «Структура сайта» был прислан изначально с брифом как пример, что должно отражаться на сайте. |
| 1.2 | Блог и «СМИ о нас». В «Структуре сайта» они внутри раздела «О компании». В верхнем меню и «Схеме структуры» — самостоятельные разделы шапки. | Как в схеме |
| 1.3 | Wildberries. В одном документе пять конфигураций 1С, включая ЗУП, в другом — четыре, без ЗУП. У Ozon везде четыре. | Сколько посадочных страниц под конфигурации делаем — восемь или девять? Восемь |
| 1.4 | Категория «Все лицензии» с пометкой «отображать все лицензии, которых сейчас нет на сайте» есть только в «Структуре сайта». | Нужна ли четвёртая категория каталога помимо «Программы 1С», «Дополнительные лицензии» и «Битрикс24»? Сформировать точную структуру каталога по лицензиям: Категория – подкатегория – товар Точную структуру можно взять с нашего сайта раздел продукты 1с, добавить подраздел для битрикс 24 |
| 1.5 | Страница «Реквизиты» есть только в «Структуре сайта», в верхнем меню и «Схеме структуры» отсутствует. | Оставляем отдельную страницу реквизитов? Ответ : Да в шаблоне есть такая страница. |
| 1.6 | «Статусы» в одном документе и «Сертификаты и статусы» в другом. | Это одна страница или две разные? Ответ : Одна страница. Правильное название «Сертификаты и статусы» |
| 1.7 | В структуре каталога лицензий стоит пометка «1С КП — взять с нашего сайта». | Что такое КП, с какого сайта берём данные и можно ли получить к нему доступ? https://alsn.ru/its |
| 1.8 | В документе по главной странице стоит ссылка на Google-таблицу навигации, которая может отличаться от присланных файлов. | Какой документ считаем актуальной версией структуры и где она будет вестись дальше? Ответ : Файл : Схема структуры сайта «Аллсан» |

2. Каталог лицензий и цены

2.1  Сколько позиций в каталоге на старте — отдельно по программам 1С, дополнительным лицензиям и Битрикс24? Составить структуру каталога лицензий.
Ответил в 1.4

2.2  В каком виде передаёте номенклатуру: Excel, выгрузка из 1С, заполнение вручную?
эксель

2.3  Сколько цен нужно хранить у одной позиции? Достаточно одной розничной, или нужны ещё партнёрская, цена апгрейда, цена продления?

Это принципиальный вопрос. Редакция «Малый бизнес» поддерживает только один тип цены. Если типов нужно несколько, потребуется переход на редакцию «Бизнес» — это отдельная лицензия и дополнительные расходы на вашей стороне.
одну

2.4  Битрикс24: тариф × количество пользователей × период подписки. Сколько вариантов получается суммарно и все ли они должны быть доступны к заказу?
Нужна возможность загружать произвольное количество карточек

2.5  У скольких позиций будет указана цена, а у скольких пометка «По запросу»?
Цена у всех

2.6  Цены отображаем с НДС или без? Показываем всем посетителям или скрываем до заявки?
Можно ли НДС указывать для каждого при загрузке? Показываем всем

2.7  Нужен ли признак наличия и срок поставки, или все позиции идут «под заказ»?
Наличия – нет, срок поставки - нет

2.8  Кто обновляет цены после запуска и с какой периодичностью? Планируете ли в перспективе обмен каталога с вашей 1С?

Обмен с 1С — отдельная задача, в текущий объём работ она не входит. Уточняем, чтобы заранее заложить совместимую структуру каталога.
Своими силами

3. Корзина и оформление заказа

В присланной структуре корзина и оформление заказа обозначены как служебные страницы без описания. Это самая объёмная часть проекта, поэтому по ней нужны подробные ответы.

3.1  Заказ оформляется без регистрации, или нужен личный кабинет с историей заказов и повторным заказом?
без регистрации, лк не нужен

3.2  Точный список полей для покупателя — физического лица.
ФИО* телефон* почта*

3.3  Точный список полей для организации. Например: наименование, ИНН, КПП, ОГРН, юридический адрес, фактический адрес, ФИО и должность подписанта, банковские реквизиты, контактное лицо. Какие из них обязательны?
ФИО* телефон* почта* инн

3.4  Что происходит сразу после оформления заказа: счёт формируется автоматически в PDF или менеджер выставляет его вручную? Нужен ли договор или оферта для скачивания?
отправляется письмо нам на почту, далее работает наш менеджер

3.5  Нужен ли в оформлении шаг доставки? Если лицензии передаются в электронном виде, предлагаем этот шаг убрать.
не нужен

3.6  Кому уходит уведомление о заказе: один общий адрес или разные адреса по категориям товаров?
один общий

3.7  Полный перечень статусов заказа. Кто их меняет и получает ли клиент письмо при смене статуса?
не нужны статусы

3.8  Нужно ли дублировать заказы и заявки в Битрикс24 или другую CRM? Нужны ли уведомления в мессенджер?
на этом этапе нет

3.9  Можно ли положить в одну корзину лицензии и услуги, или услуги оформляются только заявкой?
услуги только заявкой

3.10  Есть ли у вас готовые тексты политики конфиденциальности и согласия на обработку персональных данных, или их нужно подготовить?
на сайте есть

4. Услуги и продукты

4.1  Запрос по текстам на каждую услугу.

4.2  Указываем ли у услуг стоимость, цену «от» или калькулятор расчёта, или на странице только форма заявки?
только форма заявки

4.3  Посадочные под конфигурации (Wildberries × УТ, КА, ERP, Бухгалтерия и аналогично Ozon): содержание уникальное для каждой страницы или один шаблон с заменой названий и характеристик?
Один шаблон посадочной, уникальные H1/тексты/FAQ (не 8 разных вёрсток).

4.4  Страница «Реальная автоматизация» отмечена как обязательная отдельная посадочная. Расскажите, что это за страница и что на ней должно быть.

Ответ : Ориентируемся на страницу с существующего сайта https://alsn.ru/cra

4.5  Планируете ли в ближайший год добавлять другие маркетплейсы — Яндекс Маркет, Мегамаркет и прочие? Если да, заложим структуру заранее.

заложить структуру на будущее, без страниц

5. Каталог поставщиков B2B

По структуре получается каталог из 57 поставщиков, у каждого — отдельная страница. Это самый объёмный блок сайта по количеству страниц и по контенту.

5.1  Кто готовит тексты для 57 страниц поставщиков и к какому сроку? Есть ли уже готовые описания хотя бы по части из них? 
 Ответ : наша задача подготовить функционал и наполнить для примера 1 поставщика, остальные страницы наполняем по доп.договоренности за отдельную плату.

5.2  Структура страницы поставщика одинаковая для всех? Что на ней размещаем: описание поставщика, состав обмена данными, поддерживаемые конфигурации 1С, стоимость, форма заявки? 
Ответ : структура типовая

5.3  Есть ли логотипы поставщиков в векторном формате или в хорошем качестве?

нет

5.4  Нужны ли в каталоге фильтры и поиск, и по каким параметрам фильтруем: отрасль, тип поставщика, конфигурация 1С?

Ответ : каталог с фильтром и поиском

5.5  Список поставщиков будет пополняться? Кто будет добавлять новых — ваши сотрудники через административную часть?

Да, нашими силами

5.6  Получены ли разрешения на использование логотипов и наименований поставщиков на сайте?

В большинстве случаев да. В остальных ответственность на нас

6. Кейсы, отзывы и контентные разделы

6.1  Сколько кейсов размещаем на старте? Есть ли готовые тексты в структуре «задача — решение — результат в цифрах»?

Переносим все с текущего сайта. Надо будет их до насытить данными

6.2  По каким параметрам фильтруются кейсы: услуги, продукты, отрасль? Можно ли выбирать несколько значений одновременно?

услуги, продукты, отрасль, коробка. Одновременно можно

6.3  Согласованы ли с клиентами публикация названий компаний и логотипов в кейсах и отзывах?

да

6.4  Какие типы отзывов нужны: текстовые, видео, сканы благодарственных писем? Сколько каждого типа на старте?
текстовые, видео, сканы благодарственных писем
все что на сайте

6.5  Где размещены видеоотзывы — YouTube, VK Видео, Rutube, или это файлы, которые нужно загружать на сайт?

вк

6.6  Блог: переносим статьи с действующего сайта или начинаем с нуля? Сколько материалов будет на момент запуска?

Переносим все

6.7  Раздел «СМИ о нас»: ведём ссылки на внешние публикации или дублируем тексты на сайте?

ведём ссылки на внешние публикации и дублируем тексты

6.8  Есть ли готовый список вопросов и ответов для раздела FAQ?
нет, надо собрать будет. Для начала взять с https://alsn.ru/about_us

6.9  Команда: есть ли фотографии сотрудников в едином стиле? Указываем ли в карточках телефоны и электронную почту, как в демоверсии шаблона?
с https://alsn.ru/vacancy, телефоны в карточках не нужны

6.10  Вакансии и стажировка: нужна форма отклика с загрузкой резюме или достаточно контактов для связи?

да

7. Дизайн и объём работ

- 7.1  Ключевой вопрос по объёму. В документе по главной странице каждый блок описан как «используемый блок шаблона». Это означает сборку сайта на типовых блоках Аспро: Приорити 2.0 с настройкой цветов, шрифтов и логотипа. Либо вы ожидаете оригинальный дизайн ключевых страниц. Просим определиться до подготовки сметы — стоимость и сроки в этих двух вариантах различаются кратно.

Ответ : 
Разработка дизайн-концепции сайта на основе выбранного шаблона, включая:

• подбор и согласование с Заказчиком одного шаблона;

• настройку цветовой схемы и шрифтов;

• разработку графических элементов главной страницы (баннеры, иконки, изображения преимуществ, акционных блоков);

• оформление внутренних страниц в едином стиле;

• подготовку дизайн-макета главной страницы для согласования Заказчиком.

7.3  Есть ли логотип в векторном формате, фирменные цвета, шрифты, брендбук или гайдлайн?

Ответ : 
Ссылка на логотип прикреплена в ТЗ макета

7.4  Первый экран: три сменяющихся баннера. Есть ли готовые тексты и изображения для них?

В экселе ответ

8. Функции, не описанные в структуре

Перечисленное ниже есть в шаблоне, но в присланных документах не упоминается. Нужно решить по каждому пункту: включаем или отключаем.

8.1  Личный кабинет пользователя — включаем или скрываем?

скрываем

8.2  Мультирегиональность с переключателем городов — нужна? В демоверсии шаблона она включена.

Не нужна

8.3  Английская версия сайта — нужна сейчас или в перспективе?

Не нужна

8.4  Поиск по сайту: по каким разделам ищем — товары, услуги, поставщики, статьи?

товары, услуги/посадочные, поставщики, статьи/FAQ

8.5  Сравнение товаров — оставляем или убираем?

Можно на этом этапе убрать, но чтобы можно было включить в дальнейшем?

8.6  Раздел «Акции» — нужен?

нет

8.7  Сколько всего форм на сайте, какие в них поля и на какие адреса приходят заявки?

Форм по максимуму везде

Везде 3 поля: фио тел почта

Все приходит на mail@alsn.ru с указанием с какой страницы, формы запрос

8.8  Онлайн-консультант или чат — какой сервис используете?

Не используем

8.9  Аналитика: Яндекс Метрика, Яндекс Вебмастер, Roistat, коллтрекинг. Что подключаем и чьи это будут счётчики?

В присланных материалах встречается ссылка с меткой Roistat — уточняем, нужно ли переносить его на новый сайт.

Есть все кроме колтрекинга

Ответы удобнее всего прислать этим же документом с комментариями или отдельным файлом с нумерацией пунктов.